HANDOFF-ПАКЕТ Phase 2B

ТрендСтудио LP Investor Deck v1.2.0

Interactive Charts + Live Controls + Drill-Down

Дата: 16 апреля 2026 г.

Источник: Phase 2A закрыта 2026-04-15 (commit af54bc1)

Целевая ветка: claude/deck-v1.2.0-phase2b

Дедлайн: 23 апреля 2026 (до LP-встречи 29 апреля)

# 1. Контекст и цель

Phase 2A (инфраструктура i18n + a11y + базовые компоненты) закрыта 15 апреля 2026 года с итогом П5 «Максимум» 30 ✅ / 2 🟡 / 0 ❌. Критических блокеров нет. Инфраструктурный каркас готов к расширению.

Phase 2B добавляет содержательный интерактивный слой: семь графиков, live-controls (переключатель сценариев + три слайдера параметров), drill-down Modal для детализации проектов. Это ключевой слой для демонстрации LP-инвесторам: показывает цифры «глазами», а не таблицами.

Параллельно решается жёлтое наблюдение №30 из П5-аудита Phase 2A: бюджет сборки увеличивается с 450 000 до 650 000 байт для размещения графической логики.

## 1.1. Целевой состав артефакта

После Phase 2B HTML-дека содержит: (1) 25 слайдов с ролевой разметкой; (2) i18n RU/EN с 280 ключами; (3) a11y-каркас со skip-link, aria-live, focus-trap; (4) компоненты Slider/Modal/DrilldownCard; (5) семь интерактивных графиков с scenario switcher и sliders; (6) drill-down Modal для проектов. Размер — не более 650 000 байт.

# 2. Scope Phase 2B

## 2.1. Увеличение бюджета сборки

Изменить константу BUDGET в scripts/build_html.py:

BUDGET = 650000  # было 450000, обоснование: Phase 2B добавляет 7 графиков

Обновить комментарий в build_html.py и записать в git commit message: «build: raise bundle budget to 650KB for Phase 2B charts».

## 2.2. Семь графиков (подробные спецификации)

### 2.2.1. Chart-1: Revenue Waterfall 2026–2030

Тип: горизонтальный waterfall (накопительный bar-chart). Ось X: годы 2026–2030. Ось Y: выручка, млн ₽. Цвета баров: зелёный для положительного прироста, синий для базы. Отображать total-bar справа как итог за 5 лет.

Источник данных: deck_data_v1.2.0.json → pipeline.revenue_by_year[scenario]. Сценарии: base / bull / bear (переключаются через scenario switcher). Формат чисел: млн ₽, без копеек, разделитель разрядов пробел. Локализация: ui.chart.revenue.title, ui.chart.revenue.xaxis, ui.chart.revenue.yaxis.

Интерактив: hover на баре → tooltip с точным значением и проектной разбивкой; click на баре → drill-down Modal с детализацией проектов этого года.

### 2.2.2. Chart-2: EBITDA Cascade

Тип: cascade / Sankey-style bar. Показывает путь: Revenue → (−COGS) → Gross Profit → (−OPEX) → (−Marketing) → EBITDA. По годам 2026–2030 — отдельные блоки или переключатель года.

Источник: deck_data_v1.2.0.json → pnl.ebitda_breakdown[scenario][year]. Отрицательные компоненты показываем красным, положительный итог — зелёным. Подписи абсолютных значений и процента от выручки.

Интерактив: переключатель года (2026–2030 или сумма 5Y), hover tooltip.

### 2.2.3. Chart-3: IRR Sensitivity Heatmap

Тип: heatmap. Ось X: ставка дисконтирования (10–25 % шагом 2,5 %). Ось Y: горизонт выхода (3, 5, 7, 10 лет). В клетках: IRR, цветовая шкала — градиент красный→жёлтый→зелёный.

Источник: формируется live через TS.Finance.irr_matrix(discount_range, horizon_range, data) на лету; либо pre-computed в deck_data_v1.2.0.json → sensitivity.irr_matrix. Якорь: base-scenario IRR 24.75 % — помечается рамкой в ячейке (15 %, 5 лет).

Интерактив: hover → точное значение IRR + ROI-кратник; click на клетке → drill-down с предположениями этого сценария.

### 2.2.4. Chart-4: Pipeline Gantt

Тип: диаграмма Ганта. Ось X: временная шкала (кварталы 2026 Q1 → 2030 Q4). Ось Y: 7 проектов (5 фильмов + 2 сериала). Каждый проект — 4 стадии (Pre-Production / Production / Post-Production / Release). Цветовая кодировка стадий: серый / синий / фиолетовый / зелёный.

Источник: deck_data_v1.2.0.json → pipeline.projects[].stages. Метки проектов — I18N ключи (ui.project.p1.name … p7.name).

Интерактив: hover → дата начала/конца стадии, бюджет; click → drill-down с полной карточкой проекта.

### 2.2.5. Chart-5: Cash Flow by Year

Тип: композитный bar + line. Bars: инвестиции (отрицательные) и поступления (положительные) по годам 2025–2030. Line: кумулятивный cash flow. Точка окупаемости (cross-zero) — выделенный маркер с подписью.

Источник: cashflow.yearly[scenario] из deck_data. Цвета: инвестиции — оранжевый, поступления — зелёный, линия — тёмно-синий.

Интерактив: hover → детализация по статьям; переключатель сценария.

### 2.2.6. Chart-6: MC Distribution IRR

Тип: histogram + overlay percentile markers. Ось X: IRR, %. Ось Y: частота сценариев. 10 000 Monte-Carlo симуляций. Вертикальные линии: P10, P25, P50 (median 24.75 %), P75, P90.

Источник: mc.irr_distribution из deck_data (pre-computed бины). Цвет распределения — градиент от красного (низкие IRR) к зелёному (высокие). Зона < 0 % — отдельным оттенком.

Интерактив: hover → частота и кумулятивная вероятность; toggle показа линий P10/P25/P50/P75/P90.

### 2.2.7. Chart-7: Peer Comps (Публичные аналоги)

Тип: bubble chart или parallel bars. Категории: EV/EBITDA, EV/Revenue, IRR benchmark, MOIC. Для каждого мультипликатора — 4–6 peer-companies (российские и международные кино/медиа холдинги) + наша компания выделенным цветом.

Источник: peers.comparables[] из deck_data или Appendix D (xlsx → json extract). Подписи компаний — короткие labels (ui.peers.<code>.name).

Интерактив: hover на компании → карточка с тикером, рыночной кап., последним отчётом. Toggle включения/выключения конкретного peer.

## 2.3. Live-controls

### 2.3.1. Scenario switcher

Тип: сегментированный контрол (3 кнопки: Base / Bull / Bear). Горизонтально, фиксируется в правом верхнем углу каждого слайда с графиком (sticky). Состояние сохраняется в URL (#scenario=base|bull|bear) и в sessionStorage.

При переключении — все графики пересчитываются и плавно ре-рендерятся (анимация 300 ms, уважая prefers-reduced-motion). Локализация: ui.scenario.base, ui.scenario.bull, ui.scenario.bear.

### 2.3.2. Sliders (3 параметра)

Три слайдера: (1) Discount rate, 10–25 %, шаг 0,5 %; (2) Horizon, 3–10 лет, шаг 1; (3) MC stress level, 0–100 %, шаг 5 (0 = базовый прогноз, 100 = максимальный стресс).

Размещение: collapsible-панель «Параметры» в правой части слайдов с графиками. По умолчанию свёрнута. При раскрытии — изменения применяются сразу (debounced 16 ms через rAF). Состояние — в URL (#rate=15&horizon=5&stress=0) + sessionStorage.

Зависимости: Chart-3 (IRR sensitivity) — рамка-якорь следует за (rate, horizon). Chart-6 (MC distribution) — сдвигает распределение на stress-level. Chart-1, Chart-2, Chart-5 — не зависят от sliders (показывают фиксированный сценарий).

## 2.4. Drill-down Modal

Вызов: click на любой интерактивный элемент графика (бар, клетка heatmap, точка, полоса Ганта).

Содержимое: (а) заголовок — имя проекта/года/параметра; (б) метрик-grid (Revenue, EBITDA, IRR, NDP, бюджет); (в) описание (из deck_data → project.description или синтетическое); (г) ссылки «Смотреть в Cash Flow», «Смотреть в Pipeline» (внутренняя навигация). Focus-trap + ESC-close (унаследовано от TS.Components.Modal из Phase 2A).

Локализация: все ключи в формате ui.drilldown.<chart>.<field>. Всего ожидается ~30 новых ключей RU/EN.

# 3. Команда субагентов Claude Code

Структура — по аналогии с Phase 2A (4 субагента) и Deck v1.1.2 (30 субагентов). Phase 2B — промежуточный объём, предлагается 8 субагентов: 2 инфраструктурных + 7 графических + 1 контролов + 1 drill-down + 1 QA. Итого 12. Координируются через общий CLAUDE.md в ветке claude/deck-v1.2.0-phase2b.

| Код | Имя | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| S40 | Budget & Build | BUDGET=650000 в build_html.py, обновление комментариев и commit-msg. Проверка пересборки. |
| S41 | TS.Charts Core | src/charts.js — общая обёртка: canvas+SVG render helpers, tooltip, axis, легенды. Без внешних библиотек. |
| S42 | Chart-1 Revenue | src/charts/revenue.js + i18n ключи + тесты. |
| S43 | Chart-2 EBITDA | src/charts/ebitda.js + год-переключатель + тесты. |
| S44 | Chart-3 IRR Heat | src/charts/irr_sensitivity.js + связь с sliders + якорь-ячейка. |
| S45 | Chart-4 Pipeline | src/charts/pipeline_gantt.js + проекты I18N. |
| S46 | Chart-5 CashFlow | src/charts/cashflow.js + bar+line + точка окупаемости. |
| S47 | Chart-6 MC Dist | src/charts/mc_distribution.js + percentile markers + stress-level интеграция. |
| S48 | Chart-7 Peers | src/charts/peers.js + peer toggle + данные из peers.comparables. |
| S49 | Live-Controls | src/controls.js — scenario switcher + 3 sliders, URL+session state, debounced updates. |
| S50 | Drill-Down | src/drilldown.js + расширение TS.Components.Modal + ~30 новых i18n ключей. |
| S51 | QA & Build | Тесты графиков (7), e2e-симуляция live-controls, финальный build, проверка бюджета ≤ 650КБ. |

## 3.1. Контракты между субагентами

S41 (TS.Charts Core) определяет интерфейс, который используют S42–S48:

// src/charts.js

TS.Charts = {

createCanvas(container, width, height) -> {canvas, ctx},

axisX(ctx, domain, opts), axisY(ctx, domain, opts),

tooltip(el, content), legend(container, items),

palette: {base, bull, bear, positive, negative, neutral},

formatValue(v, type), i18nLabel(key, params)

};

S49 (Live-Controls) публикует события через TS.emit:

TS.emit('scenario:changed', 'base'|'bull'|'bear');

TS.emit('param:changed', {rate, horizon, stress});

Каждый Chart-subagent (S42–S48) подписывается на релевантные события через TS.on и перерисовывает себя.

S50 (Drill-Down) публикует:

TS.emit('drilldown:open', {chart, payload});

и использует TS.Components.Modal из Phase 2A.

# 4. Бюджет по модулям

Предварительная оценка размеров (байт, после минификации):

| Модуль | Бюджет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Текущий HTML Phase 2A | 244 651 | Baseline |
| src/charts.js (TS.Charts Core) | +15 000 | canvas helpers, tooltip, axis |
| 7 × chart-module (~8-12КБ) | +70 000 | По модулю на график, средний 10КБ |
| src/controls.js | +10 000 | Scenario + 3 sliders + state |
| src/drilldown.js | +8 000 | Modal extension + content builder |
| deck_data_v1.2.0.json прирост | +50 000 | Monte-Carlo бины, peer data, sensitivity matrix |
| i18n ~30 drilldown keys × 2 | +4 000 | RU+EN |
| CSS для графиков и controls | +8 000 | Sticky switcher, modal, tooltips |
| Запас на тесты и разметку слайдов | +25 000 | HTML-контейнеры + data-attrs |
| ИТОГО (цель) | 434 651 | 67 % от лимита 650КБ |
| Подушка на непредвиденное | 215 349 | 33 % запас (Phase 2C/2D) |

Если по итогам Phase 2B размер превысит 650 000 байт, применяется escalation: (а) S51 даёт отчёт о распределении веса по модулям; (б) обсуждается с пользователем: дополнительное повышение лимита или lazy-loading тяжёлых графиков (Pipeline Gantt и MC Distribution — кандидаты № 1 и № 2).

# 5. Тест-план

## 5.1. Unit-тесты (обязательно)

Для каждого графика (S42–S48) — минимум 5 тестов: (1) рендер с base-scenario; (2) рендер с bull-scenario; (3) рендер с bear-scenario; (4) реакция на изменение sliders (там, где релевантно); (5) a11y — наличие role="img" и aria-labelledby. Общий прирост тестов: 7 × 5 = 35 новых + существующие 35 Phase 2A = 70. Все на jsdom + custom assert().

## 5.2. Интеграционные сценарии (S51)

Пять e2e-сценариев: (1) переключение сценария base→bull→bear; (2) изменение slider discount_rate от 10 % до 25 %; (3) click на баре Revenue → открытие drill-down Modal → ESC закрытие; (4) URL-копирование с параметрами и восстановление состояния; (5) переключение RU ↔ EN в середине взаимодействия.

## 5.3. Бюджет и регрессия

S51 проверяет: (а) размер файла ≤ 650 000 байт; (б) все 35 тестов Phase 2A проходят без изменений; (в) нет новых eval / new Function / localStorage; (г) нет изменений в i18n ключах Phase 2A (только добавления).

# 6. Верификация Phase 2B

Уровень: П5 «Максимум» 32/32 (согласовано пользователем). Применяется после S51 финальной сборки. Основная нагрузка на:

• №3, №4, №20, №23 (числовые) — сверка цифр на графиках с deck_data, проверка границ слайдеров, двойной расчёт IRR.

• №25, №26 (документные) — защита от регрессии Phase 2A, проверка дрейфа смысла при переключении сценариев.

• №29 (кросс-модальность) — visual ↔ aria-live ↔ drill-down Modal содержимое.

• №30 (стресс-тест) — производительность на всех 7 графиках одновременно, реакция на быстрые переключения sliders.

Итоговый отчёт — в формате Phase 2A (docx с татаблицей 30/2/0 или близко), сохранение в workspace.

# 7. Таймлайн и критический путь

| Дата | Этап | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 19 апр (Сб) | День 1 | S40 budget, S41 TS.Charts Core, S42 Revenue, S43 EBITDA |
| 20 апр (Вс) | День 2 | S44 IRR Heat, S45 Pipeline Gantt |
| 21 апр (Пн) | День 3 | S46 CashFlow, S47 MC Distribution |
| 22 апр (Вт) | День 4 | S48 Peers, S49 Live-Controls |
| 23 апр (Ср) | День 4.5 | S50 Drill-Down, S51 QA, финальная сборка |
| 24 апр (Чт) | Верификация | П5 32/32, docx-отчёт, commit+push+tag v1.2.0-phase2b |
| 25-26 апр | Phase 2C | QA-линт 25 слайдов + стилевая унификация + Phase 2D старт |
| 27-28 апр | Phase 2D | EN-перевод 261 ключа (закрытие жёлтого №26) |
| 29 апр (Чт) | LP-встреча | Финальная дека готова, все жёлтые закрыты |

Критический путь: S41 (TS.Charts Core) блокирует S42–S48. Параллелизация возможна только после того, как S41 закрыл контракт интерфейса. Рекомендация — в CC запустить S41 первым, дождаться коммита, потом параллельно S42–S48 в 7 окнах субагентов.

# 8. Workflow в Claude Code

## 8.1. Ветка и коммиты

git checkout -b claude/deck-v1.2.0-phase2b origin/main

# ИЛИ, если Phase 2A уже в main:

git checkout -b claude/deck-v1.2.0-phase2b af54bc1

Каждый субагент делает отдельный коммит с префиксом кода: «S40: raise bundle budget», «S41: add TS.Charts core», «S42: implement Revenue waterfall» и т.д. В конце S51 делает финальный коммит «phase2b: final bundle + QA pass».

## 8.2. SSH push через sandbox

Используется уже настроенный ключ ~/.git-ssh/id_ed25519. Workflow:

GIT_SSH_COMMAND="ssh -i ~/.git-ssh/id_ed25519 -o IdentitiesOnly=yes" \

git push -u origin claude/deck-v1.2.0-phase2b

## 8.3. Handoff для Claude Code

Скопировать в Claude Code следующий промт:

# Phase 2B — ТрендСтудио LP Investor Deck v1.2.0

#

# Read handoff spec:

# /sessions/bold-magical-gauss/mnt/Холдинг/Phase2B_Handoff_v1.0.docx

#

# Team: 12 subagents (S40-S51), see section 3

# Budget: 650KB (section 4), Timeline: 4.5 days (section 7)

# Verification: P5 32/32 after S51 (section 6)

#

# Start with S40+S41 (infra), then parallel S42-S48 (charts),

# then S49-S50 (controls+drilldown), finally S51 (QA+build).

#

# Branch: claude/deck-v1.2.0-phase2b from af54bc1

# Commits: prefixed with subagent code (e.g., 'S42: ...')

# 9. Риски и mitigations

| Риск | Вер×Имп | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Превышение бюджета 650КБ | Средн×Средн | S51 ежедневный budget-check, lazy-load Pipeline+MC если нужно |
| Несогласованные интерфейсы S41 ↔ S42-S48 | Низк×Выс | S41 делает первым, публикует контракт, остальные стартуют после его коммита |
| Производительность при 7 графиках одновременно | Средн×Средн | Ленивый рендер «только на видимом слайде», очистка canvas при уходе |
| Конфликт URL-параметров между scenario и sliders | Низк×Низк | Единая схема в S49, тесты интеграции URL-state |
| Data-gaps в deck_data (peers/MC) | Средн×Средн | Предварительный аудит deck_data перед S47/S48, fallback на synthetic data |
| Дедлайн 23 апреля срывается | Низк×Выс | При срыве >1 дня — cut peers (Chart-7) до версии 2C, сохраняя 6 графиков |

# 10. Deliverables Phase 2B

1. src/charts.js (TS.Charts core) — коммит S41

2. src/charts/*.js (7 chart modules) — коммиты S42-S48

3. src/controls.js (scenario switcher + 3 sliders) — коммит S49

4. src/drilldown.js (Modal extension) — коммит S50

5. scripts/build_html.py с BUDGET=650000 — коммит S40

6. i18n/ru.json, i18n/en.json расширенные на ~60 новых ключей (30 drilldown × 2 lang + chart labels)

7. deck_data_v1.2.0.json обогащённый (pipeline.revenue_by_year, pnl.ebitda_breakdown, sensitivity.irr_matrix, cashflow.yearly, mc.irr_distribution, peers.comparables)

8. Deck_v1.2.0/TrendStudio_LP_Deck_v1.2.0_Interactive.html — пересобранный, ≤ 650 000 байт

9. Тесты: +35 новых unit + 5 integration (в /tmp/run-tests.js или src/*.test.js)

10. P5_Phase2B_Verification_Report_v1.0.docx в workspace

11. Git tag v1.2.0-phase2b на финальном коммите

После всех deliverables Phase 2B закрыта. Переход к Phase 2C (QA-линт) и Phase 2D (EN-перевод 261 стаба) — параллельно с 25 апреля.